TEST PLAN

Marketing Production & Request Management System

| Document No | TP-MKT-001 |
| --- | --- |
| Referensi | SRS-MKT-001, BRD-MKT-001 |
| Version | 1.0 |
| Status | Final Draft |
| Prepared By | System Analyst |
| Tanggal | 30 April 2026 |
| Project | Marketing Workflow Digitalization |

# 1. Pendahuluan

## 1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Test Plan ini mendefinisikan strategi, ruang lingkup, pendekatan, sumber daya, dan jadwal pengujian sistem Marketing Production & Request Management. Dokumen ini menjadi panduan bagi tim QA, System Analyst, dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses verifikasi dan validasi sistem.

## 1.2 Referensi

| Dokumen | Nomor | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Business Requirements Document | BRD-MKT-001 | Kebutuhan bisnis dasar |
| Software Requirements Specification | SRS-MKT-001 | Sumber test case utama |
| Entity Relationship Diagram | ERD-MKT-001 | Validasi struktur data |
| UAT Scenario Document | UAT-MKT-001 | Dokumen pengujian pengguna |

# 2. Ruang Lingkup Pengujian

## 2.1 Yang Diuji (In-Scope)

| Modul | Fitur yang Diuji |
| --- | --- |
| AUTH | Login, brand selection, role-based access, logout, token expiry |
| REQ | Buat request, validasi form, edit draft, submit, cancel, auto-generate ID |
| APR | Dual approval, approve, reject (wajib notes), status update, logging |
| PROD | In Progress, upload file (Designer), submit URL (Content Creator) |
| REV | Dual review, request revision (wajib notes), complete, status update |
| VAL | Validasi Brand Manager, satisfied → closed, not satisfied → revision |
| INT | Buat internal task, langsung assigned, no approval flow, badge marking |
| KPI | CRUD KPI, kalkulasi persentase otomatis, filter periode, akses manager |
| ANN | CRUD pengumuman, komentar, preview dashboard, blokir Brand Manager |
| DASH | Widget summary, deadline alert, filter, antrian approval per role |

## 2.2 Yang Tidak Diuji (Out-of-Scope)

- Performa jaringan dan infrastruktur server

- Integrasi dengan sistem pihak ketiga (tidak ada di fase 1)

- Mobile responsiveness di bawah 768px

- Browser selain Chrome, Firefox, Edge versi terbaru

# 3. Jenis Pengujian

| Jenis Pengujian | Tujuan | Dilakukan Oleh | Tools |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit Testing | Memastikan setiap fungsi/komponen bekerja secara individual | Developer | Jest / PHPUnit |
| Integration Testing | Memastikan antar modul bekerja bersama dengan benar | Developer + SA | Postman / Supertest |
| Functional Testing | Memastikan sistem memenuhi semua functional requirement di SRS | QA / SA | Manual / Selenium |
| Negative Testing | Memastikan sistem menangani input invalid dengan benar | QA / SA | Manual |
| Role-Based Access Testing | Memastikan RBAC diterapkan dengan benar di semua endpoint | QA / SA | Manual + Postman |
| User Acceptance Testing (UAT) | Konfirmasi sistem sesuai kebutuhan bisnis dari perspektif user | Pengguna Akhir + SA | Manual |
| Regression Testing | Memastikan perbaikan bug tidak merusak fitur yang sudah berjalan | QA | Automated / Manual |

# 4. Kriteria Pengujian

## 4.1 Kriteria Mulai Pengujian (Entry Criteria)

- Seluruh modul yang akan diuji sudah selesai dikembangkan dan di-deploy ke environment testing

- Database testing sudah ter-setup dengan data dummy yang memadai

- Test case sudah ditulis dan direview oleh SA

- Environment testing sudah dikonfigurasi dan dapat diakses oleh tim QA

- BRD, SRS, dan ERD sudah final dan disetujui stakeholder

## 4.2 Kriteria Selesai Pengujian (Exit Criteria)

- Seluruh test case Critical dan High priority sudah PASS

- Tidak ada defect dengan severity Critical atau High yang masih Open

- Minimal 90% dari total test case sudah dieksekusi

- Defect yang tersisa hanya severity Medium atau Low dan sudah disetujui untuk ditunda

- UAT sudah selesai dan pengguna memberikan sign-off

# 5. Test Case – Modul AUTH

| TC ID | Judul Test Case | Pre-condition | Langkah | Expected Result | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-AUTH-01 | Login berhasil dengan kredensial valid | Akun aktif tersedia | Masukkan email & password valid → klik Login | Diarahkan ke halaman brand selection (Brand Mgr) atau dashboard (internal) | Critical |
| TC-AUTH-02 | Login gagal dengan password salah | Akun aktif tersedia | Masukkan email valid + password salah → klik Login | Pesan error: 'Email atau password tidak valid'. Tidak masuk ke sistem | Critical |
| TC-AUTH-03 | Login gagal dengan akun tidak aktif | Akun is_active = FALSE | Masukkan kredensial akun nonaktif | Pesan error khusus akun nonaktif. Tidak bisa login | High |
| TC-AUTH-04 | Brand selection wajib untuk Brand Manager | Brand Manager berhasil login | Coba klik masuk tanpa memilih brand | Tombol masuk tidak aktif (disabled). Tidak bisa lanjut | Critical |
| TC-AUTH-05 | Brand Manager hanya lihat data brand yang dipilih | Brand Manager pilih brand ShabuPot | Cek semua request yang tampil di dashboard | Hanya request brand ShabuPot yang tampil. Request brand lain tidak muncul | Critical |
| TC-AUTH-06 | Brand Manager tidak bisa akses data brand lain via URL | Login sebagai Brand Manager brand A | Akses URL request milik brand B secara langsung | Sistem mengembalikan 403 Forbidden | Critical |
| TC-AUTH-07 | Logout berhasil dan token tidak valid | Pengguna sudah login | Klik tombol Logout | Sesi berakhir. Akses ke halaman apapun redirect ke login. Token tidak dapat digunakan lagi | High |
| TC-AUTH-08 | Internal user tidak perlu brand selection | Login sebagai Marketing Manager | Selesaikan proses login | Langsung masuk ke dashboard tanpa brand selection | High |

# 6. Test Case – Modul Request Management

| TC ID | Judul Test Case | Pre-condition | Langkah | Expected Result | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-REQ-01 | Buat Design Request berhasil | Login Brand Manager, pilih brand | Isi semua field wajib → Submit sebagai Draft | Request tersimpan status Draft. Request ID ter-generate otomatis sesuai format | Critical |
| TC-REQ-02 | Validasi field wajib kosong | Form buat request terbuka | Klik Submit tanpa mengisi field apapun | Semua field wajib highlight merah dengan pesan error spesifik per field | Critical |
| TC-REQ-03 | Deadline tidak boleh tanggal lampau | Form buat request terbuka | Isi deadline dengan tanggal kemarin → Submit | Error: 'Deadline tidak boleh sebelum hari ini' | High |
| TC-REQ-04 | Edit draft sebelum submit | Request status Draft | Ubah judul dan deskripsi → Simpan | Perubahan tersimpan. Status tetap Draft | High |
| TC-REQ-05 | Submit draft berhasil | Request status Draft, semua field valid | Klik tombol Submit Permintaan | Status berubah ke Pending Approval. Tombol edit tidak aktif lagi | Critical |
| TC-REQ-06 | Tidak bisa edit setelah submit | Request status Pending Approval | Coba akses form edit request | Form edit tidak tersedia / redirect dengan pesan tidak dapat diedit | Critical |
| TC-REQ-07 | Upload attachment valid | Form buat request terbuka | Upload file PDF 2MB sebagai attachment | File terupload. Preview nama file tampil di form | High |
| TC-REQ-08 | Upload attachment format tidak valid | Form buat request terbuka | Upload file .exe sebagai attachment | Error: 'Format file tidak diizinkan. Gunakan: PDF, JPG, PNG, DOCX' | High |
| TC-REQ-09 | Format Request ID sesuai konvensi | Request baru dibuat | Cek Request ID yang ter-generate | Format sesuai: REQ-DSN-[BRAND]-[YYYYMMDD]-[SEQ] | High |
| TC-REQ-10 | Cancel permintaan saat Pending Approval | Request status Pending Approval, belum ada aksi approver | Klik Cancel Permintaan | Status berubah ke Cancelled. Approver tidak dapat melakukan aksi | Medium |

# 7. Test Case – Modul Dual Approval

| TC ID | Judul Test Case | Pre-condition | Langkah | Expected Result | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-APR-01 | Kedua approver approve → Approved | Request status Pending Approval | Marketing Manager approve → Digital Marketing approve | Status berubah ke Approved setelah keduanya approve. Log tersimpan lengkap | Critical |
| TC-APR-02 | Satu approve satu reject → Rejected | Request status Pending Approval | Marketing Manager approve → Digital Marketing reject (dengan notes) | Status langsung Rejected setelah ada satu yang reject | Critical |
| TC-APR-03 | Reject tanpa notes → error | Request status Pending Approval | Marketing Manager reject tanpa mengisi catatan alasan | Error validasi: 'Catatan alasan wajib diisi saat menolak permintaan' | Critical |
| TC-APR-04 | Satu approve, satu belum → tetap Pending | Request status Pending Approval | Marketing Manager approve. Digital Marketing belum melakukan aksi | Status tetap Pending Approval. Log approval Marketing Manager tersimpan | High |
| TC-APR-05 | Brand Manager tidak bisa approve | Request status Pending Approval | Login sebagai Brand Manager → coba akses approval action | 403 Forbidden. Tombol/aksi approve tidak tampil di UI | Critical |
| TC-APR-06 | Log approval tersimpan lengkap | Setelah approval dilakukan | Buka detail permintaan → cek activity timeline | Timeline menampilkan: nama approver, role, keputusan, timestamp, dan catatan | High |
| TC-APR-07 | Satu approver tidak bisa approve dua kali | Marketing Manager sudah approve | Coba approval kedua dari akun yang sama | Error: 'Anda sudah memberikan keputusan untuk permintaan ini' | High |

# 8. Test Case – Modul Produksi & Review

| TC ID | Judul Test Case | Pre-condition | Langkah | Expected Result | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-PROD-01 | Designer ubah status ke In Progress | Request Assigned ke Designer | Designer klik 'Mulai Kerjakan' | Status berubah ke In Progress. Timestamp tersimpan | Critical |
| TC-PROD-02 | Non-assignee tidak bisa In Progress | Request Assigned ke Designer A | Login Designer B → coba ubah status | 403 Forbidden. Tombol tidak tampil | Critical |
| TC-PROD-03 | Upload file desain berhasil | Request status In Progress, login Designer | Upload file PNG 5MB | File terupload. Status otomatis berubah ke Submitted for Review | Critical |
| TC-PROD-04 | Upload file melebihi batas ukuran | Request In Progress | Upload file 60MB | Error: 'Ukuran file melebihi batas 50MB' | High |
| TC-PROD-05 | Content Creator submit video URL valid | Request In Progress, login CC | Input URL https://youtube.com/xxx → Submit | URL tersimpan. Status otomatis Submitted for Review | Critical |
| TC-PROD-06 | Content Creator submit URL tidak valid | Request In Progress | Input URL 'ini-bukan-url' → Submit | Error: 'URL tidak valid. Harus diawali https://' | High |
| TC-REV-01 | Kedua reviewer Complete → Completed | Status Submitted for Review | Mktg Mgr Complete → Digital Mktg Complete | Status berubah ke Completed. Brand Manager dapat notifikasi | Critical |
| TC-REV-02 | Satu reviewer Request Revision | Status Submitted for Review | Digital Mktg pilih Request Revision + isi notes | Status berubah ke Revision. Assignee dapat notifikasi + catatan revisi | Critical |
| TC-REV-03 | Request Revision tanpa notes → error | Status Submitted for Review | Pilih Request Revision tanpa isi catatan | Error: 'Catatan revisi wajib diisi' | Critical |
| TC-VAL-01 | Brand Manager validasi Satisfied → Closed | Status Completed | Brand Manager klik Satisfied | Status berubah ke Closed. Tidak ada aksi lebih lanjut tersedia | Critical |
| TC-VAL-02 | Brand Manager validasi Not Satisfied → Revision | Status Completed | Brand Manager pilih Not Satisfied + isi catatan | Status kembali ke Revision. Assignee dapat notifikasi | Critical |
| TC-VAL-03 | Not Satisfied tanpa notes → error | Status Completed | Pilih Not Satisfied tanpa isi catatan | Error: 'Catatan wajib diisi jika tidak puas' | Critical |

# 9. Test Case – Modul Internal Task, KPIM & Announcement

| TC ID | Judul Test Case | Pre-condition | Langkah | Expected Result | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-INT-01 | Buat internal task langsung Assigned | Login Marketing Manager | Buat task, pilih Designer sebagai assignee → Simpan | Task langsung berstatus Assigned tanpa approval. Badge 'Internal Task' tampil | Critical |
| TC-INT-02 | Internal task tidak ada alur approval | Internal task status Assigned | Cek apakah ada antrian approval untuk task ini | Tidak ada approval notification. Task tidak muncul di approval queue | Critical |
| TC-INT-03 | Brand Manager tidak bisa buat internal task | Login Brand Manager | Coba akses form buat internal task | 403 Forbidden. Menu/tombol tidak tampil | High |
| TC-KPI-01 | Tambah KPI baru berhasil | Login Designer | Isi form KPI: nama, target 10, current 0, periode Jan 2025 | KPI tersimpan. Progress bar tampil 0%. Status: Perlu Perhatian | High |
| TC-KPI-02 | Kalkulasi persentase otomatis benar | KPI target=10, current=8 | Buka halaman KPIM | Persentase tampil 80%. Status: On Track (hijau) | High |
| TC-KPI-03 | Marketing Manager lihat KPI semua anggota | Login Marketing Manager | Buka halaman KPIM Tim | Semua KPI anggota internal tampil. Tombol edit tidak tersedia (read-only) | High |
| TC-ANN-01 | Buat pengumuman berhasil | Login Designer | Isi form pengumuman lengkap → Simpan | Pengumuman tampil di board. Muncul di preview dashboard semua pengguna internal | High |
| TC-ANN-02 | Brand Manager tidak bisa akses Announcement Board | Login Brand Manager | Akses URL halaman Announcement Board langsung | 403 Forbidden. Menu tidak tampil di navigasi Brand Manager | Critical |
| TC-ANN-03 | Komentar pada pengumuman berhasil | Login internal user, pengumuman tersedia | Ketik komentar → Submit | Komentar tampil dengan nama penulis dan timestamp | Medium |

# 10. Test Case – Activity Timeline & Audit Trail

| TC ID | Judul Test Case | Verifikasi Yang Dilakukan | Expected Result | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-TRAIL-01 | Setiap perubahan status tercatat di timeline | Buka detail request yang sudah melewati beberapa status | Timeline menampilkan setiap perubahan status secara kronologis dengan aktor dan timestamp | Critical |
| TC-TRAIL-02 | Record status_history tidak bisa dihapus | Coba hapus record di tabel status_history via API | 403 / endpoint tidak tersedia. Data immutable | Critical |
| TC-TRAIL-03 | Log approval tersimpan dengan benar | Setelah approval dilakukan, cek tabel approvals | Record berisi: request_id, approver_id, decision, notes, decided_at yang akurat | High |
| TC-TRAIL-04 | Log revision tersimpan dengan benar | Setelah revision diminta, cek tabel revisions | Record berisi: revision_round yang increment, notes, reviewer_id, timestamp | High |
| TC-TRAIL-05 | Log validasi tersimpan dengan benar | Setelah Brand Manager validasi, cek tabel validations | Record berisi: brand_manager_id, decision, notes (jika not satisfied), timestamp | High |

# 11. Defect Severity Level

| Severity | Definisi | Contoh | Waktu Resolusi Target |
| --- | --- | --- | --- |
| Critical | Sistem tidak bisa digunakan. Alur utama gagal total | Tidak bisa login, status tidak berubah, data bocor antar brand | < 24 jam |
| High | Fitur penting tidak berfungsi, ada workaround tapi tidak ideal | Validasi form tidak bekerja, file tidak bisa diupload | < 3 hari kerja |
| Medium | Fitur sekunder bermasalah, ada workaround mudah | Sorting tidak benar, preview tidak update real-time | < 1 minggu |
| Low | Masalah kosmetik / kenyamanan, tidak mempengaruhi fungsi | Typo UI, warna tidak sesuai design, spasi tidak konsisten | Sprint berikutnya |

# 12. Persetujuan Dokumen

| Nama | Jabatan | Tanda Tangan | Tanggal |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System Analyst / QA Lead |  |  |
|  | Marketing Manager |  |  |
|  | Lead Developer |  |  |

— End of Document —